附件1

2022年龙港市重点工程项目年度投资计划表（实施类）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设年限 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2022年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5G网络基站建设项目 | 续建 | 2020.01 - 2023.12 | 项目共建设515个基站，其中新建155个，改造360个。 | 16800 | 2200 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 2 | 龙港市学校改造提升工程 | 续建 | 2020.08 - 2023.08 | 1.第十一小学扩建工程：用地15亩，建设200米环形跑道及篮排球场； 2.第十二小学二期工程：用地23亩，建设3880平方米教学楼和运动场； 3.第十三小学二期工程：用地8.5亩，建筑面积约5500平方米，新建教学楼及综合楼； 4.第三小学教学楼拆扩建工程：南教学楼拆扩建面积3531平方米； 5.第二中学教学楼拆扩建工程：南教学楼拆扩建教学楼面积5750平方米； 6.湖前小学扩建2000平方； 7.第六小学北教学楼拆建3500平方米； 8.第九中学新建教学楼3200平方米； 9.第三中学综合楼拆扩建; 10.第四中学扩建工程; 11.第十中学教学楼拆扩建工程; 12.第十二中学教学楼拆扩建工程; 13.第十三中学拆扩建工程; 14.第十四中学拆扩建工程; 15.海城小学教学楼扩建工程； 16.云岩学校二期工程； 17.龙港五中扩建工程； 18.龙港二高改造提升工程； 19.龙港实验中学室内运动场； 20.12所学校运动场改造提升等项目。 | 40000 | 20000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 3 | 龙港市职业中等专业学校建设工程 | 续建 | 2021.11 - 2025.08 | 项目位于龙港新城龙湖西侧，总用地面积217333平方米（折合326亩），建筑面积128668平方米，办学规模为120班，在校生6000人。 | 80547 | 20000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 4 | 彩虹幼儿园建设工程 | 续建 | 2020.11 - 2022.11 | 项目位于龙港彩虹大道A地块，用地面积25.86亩，总建筑面积13792平方米，设有18个全日制班和6个托育班以及龙港市学前教育研究中心，在园幼儿达720人。 | 7000 | 3000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 5 | 龙港市公办幼儿园新建改建工程 | 续建 | 2021.05 - 2023.08 | 1.湖前西桥幼儿园改建工程，用地约3.5亩，拟建6班； 2.新城第二实验幼儿园改建工程，用地约9亩，拟建12班； 3.新建舥艚第二小学附属托幼园，用地约6.32亩,拟建12个班； 4.新建中对口幼儿园，用地约8.46亩拟建12个班； 5.新建江山小学附属幼儿园，用地约5.52亩拟建9个班； 6.新建龙金东区幼儿园，用地约10亩拟建12个班； 7.新建白沙幼儿园，用地约9.02亩拟建12个班。 | 20000 | 10000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 6 | 学校食堂改造提升工程 | 续建 | 2021.06 - 2022.10 | 为了提升公办中小学供餐能力，拟在现有学校用地内建设食堂用房，建筑面积5000平方米，并按相关标准配齐设施设备。 | 5000 | 2000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 7 | 学校电路改造及空调安装工程 | 续建 | 2021.06 - 2023.10 | 提升全市公办中小学变压器增容、电路改造、空调机新风设备安装等。 | 8000 | 3000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 8 | 龙城中医院迁建工程 | 续建 | 2019.10 - 2024.12 | 项目占地面积43.75亩，建筑面积10.7万平方米，按三级医院建设。 | 50000 | 3000 | 市社会事业局 | 章曙明 |
| 9 | 基层医养改造提升工程 | 续建 | 2020.05 - 2023.12 | 1.云岩卫生服务中心（康养服务中心）工程，用地面积3971.08平方米，建筑面积6460平方米，床位数200床； 2.芦浦卫生服务中心（康养服务中心）工程，用地面积5369平方米，建筑面积8645平方米，床位数220床。 | 10000 | 3000 | 市社会事业局 | 章曙明 |
| 10 | 宏程小学建设工程 | 续建 | 2019.05 - 2022.08 | 用地面积27.68亩，建筑面积1.98万平方米,办学规模为36个班，在校生1440人。 | 9898 | 2000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 11 | 江滨大道建设工程 | 续建 | 2019.12 - 2022.12 | 项目总用地面积186亩，全长3661米、道路宽度36米，双向4车道、设计车速为40km/h，其中：I标段为彩虹大道至鹏程路段，道路长1340米，II标段为鹏程路至望州路段，道路长2321米。 | 33000 | 11500 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 12 | 临港大道建设工程 | 续建 | 2019.12 - 2022.12 | 项目总用地面积184亩，全长2442米，道路宽度50米，双向6车道、设计车速为60km/h，I标段为松阳路至松涛路段，道路长584米，II标段为松涛路至甬江西路段，道路长1868米。 | 18000 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 13 | 美丽城镇行动计划 | 续建 | 2020.01 - 2025.12 | 打造沿江、湖前和龙江等三个片区样板。建设内容包括：白河路绿化工程、象湖公园、沿江西路道路工程、海港路、兴安街道路、迎港路、危桥改造等。 | 30000 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 14 | 世纪大道拓宽工程（龙金大道-横阳支江） | 续建 | 2021.03 - 2023.12 | 项目全长约3.9公里，宽69米，包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。分三个标段：龙金大道至仓前路为一标段，仓前路至湖振线为二标段，湖振线至横阳支江为三标段。 | 34000 | 15000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 15 | 西一街提升工程 | 续建 | 2021.08 - 2023.12 | 项目全长约3.5公里，宽32米，包括道路拓宽、白改黑、桥梁改造给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。其中：一期工程为西一街（沿江路至站港路），二期工程为西一街（站港路至通港路）。 | 14500 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 16 | 东城路建设工程（通港路至迎港路） | 续建 | 2021.03 - 2023.12 | 项目全长约1.7公里，宽42米，包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等，项目分期实施：一期实施东城路（通港路至迎港路），二期实施东城路（迎港路至龙宁路）。 | 17000 | 9000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 17 | 白沙河大道建设工程（世纪大道至通港路） | 续建 | 2021.10 - 2023.12 | 项目全长1.6公里，宽36米，包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等，项目分期实施，一期实施白沙河大道（世纪大道至南城路），二期实施东城路（迎港路至龙宁路）。 | 8000 | 4000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 18 | 湿地公园工程（二期） | 续建 | 2020.12 - 2022.06 | 项目总用地面积115391平方米（173亩），建设夹纻古民居博物馆、木栈道、绿道、慢跑道、儿童活动区、广场、停车场、夜景照明和7栋附属建筑等。 | 7000 | 4500 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 19 | 龙港市循环经济产业园项目 | 续建 | 2020.07 - 2026.12 | 项目位于新城疏港大道与启源路交叉口，总占地面积250.24亩，建设20万吨/日污水处理厂、300吨/日污泥处理厂、150吨/日餐厨垃圾、绿植垃圾、一般固废、建筑垃圾处置厂和危废收集转运平台等内容。 | 173800 | 30000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 20 | 新鸿未来城项目 | 续建 | 2019.09 - 2022.12 | 项目用地面积69632.99平方米，A地块建设住宅11幢高层，B地块建设商业综合体，将极大的带动龙港商业发展。 | 92102 | 17000 | 市自然资源与规划建设局 | 虞威 |
| 21 | 新城华府项目（二期） | 续建 | 2019.06 - 2022.12 | 项目总建筑面积80210㎡，总幢数为10幢，其中地上计容建筑面积为59219㎡（住宅54872㎡，商业3350㎡，其他997㎡），不计入容积率20991㎡。 | 98594 | 15000 | 市自然资源与规划建设局 | 虞威 |
| 22 | 城东商业综合体项目（新鸿中心广场） | 续建 | 2019.09 - 2022.12 | 项目位于龙港彩虹大道以东，规划道路以北，总建筑面积6.69万平方米。 | 97687 | 14000 | 市自然资源与规划建设局 | 虞威 |
| 23 | 新时代美丽乡村创建项目 | 续建 | 2020.01 - 2022.12 | 项目创建新时代美丽乡村8个，其中示范村1个，达标村7个，建设主要内容：外立面改造、美丽庭院、公共停车场、美丽民居、农村路灯、道路建设、美丽田园、文化礼堂、乡村讲习所、小公园等。 | 10000 | 3000 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 24 | 龙港东中部未来乡村建设项目 | 续建 | 2021.05 - 2023.12 | 1.东部“九龙水韵”未来乡村位于龙港主干道时代大道旁，涉及芦浦的林家园、舥艚的九龙河、新桥、龙华、三园社，计划以“九龙水韵”为主题，结合“十大场景”项目打造，建设江南水乡韵味为主题的未来乡村公园。 2.中部“汀水田园”未来乡村包含张家堡、余家慕、朝阳三个社区，总面积约3909.45亩，是富有典型的江南渔乡韵味特色村落。 | 15000 | 7500 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 25 | 龙港特色渔港风情小镇建设工程 | 续建 | 2021.08 - 2024.12 | 1.龙港市（舥艚）中心渔港港区改造工程： 主要包括舥艚渔港功能提升工程、舥艚渔港综合管理体系建设工程、舥艚港区村社改造提升（七星村、北岭村、炉头村、浃底村、友谊村），渔文化广场及水文化宣传教育基地、东魁河岸畔风貌提升工程，共计5个建设项目； 2.舥艚渔港海景风情街工程：主要包括港滨路、桂泉路、兴港路街区及建筑物改造。 | 47894 | 15000 | 市农业农村局 | 朱振票 |
| 26 | 江南垟平原骨干排涝工程（龙港段） | 续建 | 2021.03 - 2024.12 | 建设内容为拓浚排涝河道总长79.1公里；新建新兰闸站、龙江泵站、章良水闸等闸（站）3座，其中新兰闸站闸宽6米（2孔×3米），泵站设计流量30立方米每秒，龙江泵站设计流量30立方米每秒，章良水闸闸宽25米（5孔×5米）；新建绿道7.6公里，绿道人行桥2座；新建、拆建沿线阻水桥梁55座。 | 164297 | 23000 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 27 | 舥艚渔港海塘加固工程 | 续建 | 2021.12 - 2023.06 | 内容涉及海塘总长为 1.53km(其中阴均段海384.96m、直塘段海塘759.46m、东塘段海塘 388.97m），包括以下 5点： 1.现状海塘的提标加固，设计挡潮标准为 50 年一遇，第塘工程级别为 2 级； 2.堤顶景观打造，设置游步道及景观绿化； 3.沿线船闸、东塘段涵闸进行封堵；同时对海塘旱闸进行改造； 4.必扩建直塘段堤后道路，长约 760 m,设计宽度 8m,同时对道路沿线管网进行更换改造； 5.海塘与舥艚阴均水闸翼墙衔接，保障防潮闭合。 | 11219 | 8000 | 市农业农村局 | 朱振票 |
| 28 | 龙港市（舥艚）中心渔港避风锚地工程 | 续建 | 2020.12 - 2024.05 | 项目新建弧形系泊栈桥596m，宽10m；后方设港区道路6135m2，宽10m；引桥一座长120m，宽10m；修复原舥艚渔港受损护岸302m，港池疏浚169万m3；购置消防船1艘，建设“智慧渔港”信息平台1套，建设测风站1座，监控指挥中心（兼顾避风锚地后勤辅助用房）2200m2，环保设施1套，以及航标灯、水、电等配套设施。 | 20166 | 12000 | 市农业农村局 | 朱振票 |
| 29 | 龙港市人民医院建设工程 | 续建 | 2020.09 - 2026.01 | 总用地面积253.01亩，建筑面积31.35万平方米，地下建筑面积12万平方米，设床位1500张规模的三级甲等综合医院，建设内容包括市人民医院综合大楼、防疫区大楼、妇幼保健院和公共卫生大楼等相关配套设施同步建设。 | 201812 | 60000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 30 | 新城产业集聚区海景路等11条道路工程 | 续建 | 2020.01 - 2024.12 | 科技路、海西路、发展路、高科路、产业大道、兴科路、海景路、疏港大道、海丰路、物流大道、渔港路等共计6.3公里。 | 12939 | 1500 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 31 | 新城中央商贸区朝辉路等六条道路及桥梁工程 | 续建 | 2020.09 - 2023.12 | 项目涉及朝辉路、城南大道、霞飞路、开元路、迎宾路、映湖路等六条道路，共计6.2公里，含7座桥梁。 | 20144 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 32 | 新城市政道路建设工程 | 续建 | 2020.01 - 2023.12 | 项目涉及新城大道、海安路、18米宽规划道路、闻涛路等共计2.5公里，含2座桥梁。 | 6950 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 33 | 新城产业集聚区综合废水排海管道工程（一期） | 续建 | 2021.09 - 2023.12 | 项目建设管道总长约9km包含（海上部分）的废水排海管道和排放口。 | 6000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 34 | 新城龙湖生态环保提升及基础配套设施建设工程 | 续建 | 2020.12 - 2022.12 | 1.龙湖生态修复提升工程（一渔港路期）：位于江南海涂围垦区内，总水域面积 1.72k平方米。本工程开挖土方 204.41万立方米，其中弃土方126.68 万立方米采用水力冲挖泵送至 B1区及 A1 区二期回填； 2.B1区软基处理工程：项目属于龙湖生态环保提升及基础配套设施建设工程先行实施部分，在 B1 区完成吹填后对流塑状淤泥土采用无砂垫层真空预压法进行浅层地基处理，形成表层硬壳层，处理面积 218.79公顷； 3.江南涂滨海滩涂湿地生态修复（红树林种植）、增值放流项目，完成鳌江口南岸或北堤外侧红树林种植面积约30公顷；增殖放流区鱼苗、贝类放流810万尾（粒）。 | 33257 | 16200 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
| 35 | 龙港综合供能 服务站项目 | 续建 | 2020.04 - 2023.12 | 项目建成月湖站、启源站、经二路路站、新美洲站等四座综合供能服务站。其中月湖站用地面积4.9亩，启源站用地面积11.25亩，经二路路站用地面积3亩，新美洲站占地面积约4.5亩，建成后提供汽车加油、充电、休闲、购物等服务。 | 50000 | 13000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 36 | 启源邻里中心 （XC-2-32祥龙里）项目 | 续建 | 2021.06 - 2024.07 | 项目占地面积约28亩，建设为配套商业、文化体验于一体的特色商业街区邻里中心，建设酒店、商业综合体及综合农贸市场。 | 35351 | 13000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 37 | 新城XC-1-41地块项目 （开元名都大酒店） | 续建 | 2021.09 - 2025.10 | 用地面积17450.9平方米（26.17亩），总建筑面积50000平方米。项目总高度约188米，由一栋33层超高层五星级酒店、酒店配套辅助用房及2500方商业组成，其中酒店位于地块南侧，酒店主入口由东侧启源路进入。酒店配置约288间豪华客房，另配备宴会厅，中餐厅、全日制餐厅、及会议室、健身房，恒温泳池。 | 40582 | 18000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 38 | 华润电力500MW滩涂（渔光互补）光伏电站项目 | 续建 | 2021.09 - 2023.12 | 项目建设500MW渔光互补滩涂光伏电站。 | 260000 | 40000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 39 | 龙港化工小微园项目 | 续建 | 2018.12 - 2022.06 | 项目位于新城XC-C05-a地块，总用地面积263亩，建筑面积为182016平米，建设生产车间及仓库、综合办公楼等用房，以及有关配套设施同步建设。 | 41000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 40 | 浙江圣享实业有限公司年产100万只高防护安全电表箱生产线建设项目 | 续建 | 2020.11 - 2022.11 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总用地面积51亩，总建筑面积7万平方米。主要建设生产车间六幢、办公楼一幢及配套辅助用房等。项目建成后将形成年产100万只高防护安全电表箱的生产能力，预计年产值达0.5亿元。 | 10580 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 41 | 浙江永益科技发展有限公司年产15000吨格拉辛纸盒45000吨高中档不干胶系列产品扩建改造项目 | 续建 | 2020.05 - 2022.05 | 项目位于龙港新城XC-A12-a1地块，用地面积53亩，建筑面积约7万平方米。建设年产15000吨格拉辛纸盒45000吨高中档不干胶系列产品扩建改造项目。 | 32000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 42 | 浙江通国医药包装有限公司年产26000吨新型医药包装材料生产线建设项目 | 续建 | 2020.06 - 2022.06 | 项目位于龙港新城启源路以东，海西路以北，XC-B04-2地块，总用地面积23309.83平方米（约35亩），建设生产车间、仓库及办公用房等建筑面积4.6万平方米。 | 11000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 43 | 浙江奥奇医用敷料有限公司年产5000万平方米新型医用敷料生产线建设项目 | 续建 | 2020.06 - 2022.06 | 项目位于龙港新城XC-B08-1地块，用地面积28.1亩，建筑面积约3.8万平方米。 | 10630 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 44 | 丰华科技发展有限公司年产6万吨不干胶系列产品生产线项目 | 续建 | 2020.06 - 2022.06 | 项目位于龙港新城时代大道以东、疏港路以西（龙港新城LG-B-22-a1、LG-B-22-a2地块），用地面积43.53亩。 | 11300 | 500 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 45 | 中融鸿鹏实业有限公司超级制造4.0装配式建筑产业项目（一期） | 续建 | 2020.10 - 2023.06 | 项目总用地约85.5亩，建筑面积约11.9万平方米，建设有科技研发中心、搅拌中心、装配式构件厂区、综合办公楼、宿舍楼等完善的办公生产设施。 | 116000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 46 | 浙江云端汽车部件有限公司年产5万吨高强度汽车紧固件等系列产品生产线建设项目 | 续建 | 2020.11 - 2022.11 | 项目总用地面积67410.43平方米（101.1亩），总建筑面积156612平方米，其中建设综合楼（包括展厅、办公、宿舍及员工食堂）30963平方米、车间（包括车间、立体仓库）125596平方米及门卫53平方米，并配套相应的电气、给排水、消防、暖通等公用工程。 | 65887 | 7000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 47 | 浙江新瑞新材料有限公司年产12000吨水刺无纺布和 6000吨SMS无纺布生产线建设项目 | 续建 | 2020.12 - 2022.12 | 项目位于龙港新城 XC-B02 地块，总用地面积46709.48平方米（70亩），其中建筑占地面积23255平方米，总建筑面积97760平方米，引进高速水刺无纺布、SMS无纺布生产线及厂房和配套设施建设，可实现年产15000吨水刺无纺布和6000吨SMS无纺布。 | 27635 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 48 | 浙江华昊控股有限公司年产8万吨医卫用非织造新材料及其他医卫产品生产线建设项目 | 续建 | 2020.10 - 2023.06 | 项目总用地面积118亩，建设办公楼一幢、宿舍楼一幢、医用卫生制品车间四幢、高性能无纺布车间三幢、配套包装车间二幢及附属配套用房；引进购置装备水平达到国际水平的高性能无纺布生产线12条，实现年产高性能无纺布8万吨和年产高档卫生用品10万吨。 | 120880 | 20000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 49 | 龙港新城产业孵化园项目 | 续建 | 2021.01 - 2023.11 | 项目建设用地面积55亩，总建筑面积95975平方米，包括新建1栋科技孵化大楼，1栋人才服务中心，4栋孵化厂房，6栋标准厂房以及在科技孵化大楼和人才服务中心下新建1层地下室作为停车库和设备用房；相关配套设施同步建设。该项目的建成，有利于为龙港产业的转型升级、研发发展提供良好的环境及企业的品牌效益。 | 22000 | 8000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 50 | 龙港印刷机械产业园项目 | 续建 | 2020.12 - 2023.06 | 项目总用地面积105.8亩，容积率2.14，总建筑面积125943.97平方米。 | 38118 | 12000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 51 | 浙江云创印刷科技有限公司漫客智能印刷建设项目 | 续建 | 2020.11 - 2022.11 | 项目总用地面积55.6亩，总建筑面积7.78万平方米。主要建设数字印刷、智能工厂、生产厂房、成品仓库及办公楼、生活区等附属配套设施。项目建成后将形成年产14000吨包装制品的生产能力，预计年产值达1亿元，对推进当地印刷包装产业转型升级具有重要意义。 | 15063 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 52 | 浙江汇通反光材料有限责任公司年产500万平方米车牌级反光膜项目 | 续建 | 2020.10 - 2022.10 | 项目用地面积23亩，建筑面积3.21万平方米。建设年产500万平方米车牌级反光膜项目。 | 11600 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 53 | 浙江思享包装有限公司年产14000吨包装制品生产线项目 | 续建 | 2020.10 - 2022.10 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总投资1.07亿元，总用地面积19.2亩，总建筑面积2.6万平方米。主要建设生产车间、综合楼、研发中心、仓库等。项目建成后，将形成年产14000吨包装制品的生产能力，预计年产值达0.5亿元，致力于打造当地尖端材料产业新高地。 | 10700 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 54 | 浙江开民电器有限公司年产1万台高性能矢量太阳能变频器及5000套高低压电气成套设备生产线建设项目 | 续建 | 2020.08 - 2022.08 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总用地面积15亩，总建筑面积2.1万平方米。主要建设生产厂房、研发中心、办公楼等。主要生产通用变频器、软启动器、电动机保护控制装置等设备。项目建成后将形成年产1万台高性能矢量太阳能变频器及5000套高低压电气成套设备的生产能力，预计年产值超1亿元。 | 10700 | 1000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 55 | 浙江树源文具有限公司精品文件夹笔记本等生活文创产品生产线项目 | 续建 | 2020.08 - 2022.08 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总用地面积20.6亩，总建筑面积2.88万平方米。主要建设生产厂房、仓储、公共服务及配套设施等。项目引进台湾进口PP板材机和国内先进的生产流水线5条。项目建成后，预计年产值超1亿元，将扩大企业现有产品种类，提升产品档次，增强企业竞争力。 | 10000 | 1000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 56 | 浙江毕马时新材料科技有限公司年产8000太阳能背板及新型功能性材料生长线建设项目 | 续建 | 2020.08 - 2022.08 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总用地面积26.5亩，总建筑面积3.7万平方米。主要建设全自动、智能化生产车间2幢、办公楼1幢等。项目建成后，将形成年产8000吨太阳能背板基材及新型功能性材料的生产能力，预计年产值超0.5亿元。 | 10000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 57 | 温州市金田塑业有限公司年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目 | 续建 | 2021.09 - 2025.12 | 项目总用地面积126亩，总建筑面积约95000平方米。建设年产16万吨高性能薄膜新材料研发生产项目。 | 202000 | 25000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 58 | 新城高科路制造业提升项目（XC-B13-a地块） | 续建 | 2021.09 - 2023.12 | 项目总用地面积45.2亩，位于世纪大道以西，高科路以北。拟布局印刷包装、纸制品制造等项目。 | 20000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 59 | 舥艚制造业功能区制造业整合提升项目 | 续建 | 2021.03 - 2023.12 | 项目用地191亩，拟布局先进设备制造、纸制品制造等行业，通过“十四五”期间的重点招引和强化整合，形成新的片区制造业增长点。 | 60000 | 15000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 60 | 诚德科技股份有限公司年产18万吨高性能无纺布及高档卫生用品生产线建设项目 | 续建 | 2021.09 - 2024.12 | 项目拟征用土地226亩，计划布局高性能无纺布生产用地区块65亩，年产高性能无纺布8万吨，产值超10亿元；高档医用、卫生日用品生产用地区块78亩，年产高档医用、卫生用品6万吨，产值超20亿元；配套包装生产用地区块40亩，年产高档配套包装和产品标贴4万吨，产值超10亿元；企业研发、质量检测及商务中心15.6亩。 | 256000 | 25600 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 61 | 温州宝绅科技有限公司年产9亿枚数据印刷标签生产线 | 续建 | 2021.04 - 2023.04 | 项目总用地51.68亩，总建筑面积81643平方米，其中地上总建筑面积81293平方米、地下消防水池350平方米。相关配套设施同步建设。 | 16975 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 62 | 浙江德翔智能仪表有限公司5G智能仪表及配套产业化项目 | 续建 | 2021.06 - 2023.06 | 项目占地面积21亩，地上建筑面积33443平方米，总建筑面积33443平方米，建设5G智能仪表及配套产业化项目。 | 10300 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 63 | 浙江君越新材料科技有限公司年产10000吨PBAT基全降解改塑料材料生产线建设项目 | 续建 | 2021.06 - 2023.06 | 项目占地面积36亩，建筑总面积51476.99平方米，建设年产10000吨PBAT基全降解改塑料材料生产线建设项目。 | 20000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 64 | 温州纳诚新材料科技有限公司纳米银抗菌材料产业项目 | 续建 | 2021.06 - 2023.06 | 项目占地面积29亩，建筑总面积42064.9平方米，建设纳米银抗菌材料产业项目。 | 15000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 65 | 温州佰伽达汽车科技有限公司年产30万套汽车智能电子锁系统及1万套汽车智能安全逃生系统及1000套汽车红外系统投资项目 | 续建 | 2021.06 - 2023.06 | 占地面积21亩，建设年产30万套汽车智能电子锁系统及1万套汽车智能安全逃生系统及1000套汽车红外系统项目。 | 11000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 66 | 浙江航泽制造业科技有限公司智能证件发证制证设备建设项目 | 续建 | 2021.06 - 2023.06 | 该项目总用地面积27亩，地面建筑面积39999.6平方米。建设智能证件发证制证设备建设项目。 | 12000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 67 | 浙江兴邦包装有限公司年产14500万只印铁三片罐生产线建设项目 | 续建 | 2021.08 - 2023.08 | 项目总用地面积40.1亩，总建筑面积63909.32平方米，主要建设综合楼、宿舍楼、生产车间等，其他有关配套设施同步建设。 | 11680 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 68 | 龙港市晟宁不锈钢制品有限公司年产10000吨激光切割数字化工厂建设项目 | 续建 | 2021.09 - 2023.09 | 项目总用地面积22.8亩，总建筑面积21404.5方米。建设综合办公楼一幢3630.72平方米，1号生产车间一幢3515.1平方米，2号生产车间一幢14234.68平方米,门卫24平方米。 | 10000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 69 | 浙江大洲无纺布有限公司年产2万吨医卫用新材料及产品生产线建设项目 | 续建 | 2021.10 - 2023.10 | 用地面积18亩，总建筑面积约2.8万平方米。 | 10800 | 2300 | 新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 70 | 新城XC-1-32b地块项目（玖望住宅） | 续建 | 2021.09 - 2025.10 | 项目用地面积28385.75平方米（42.5亩），总建筑面积93964平方米，占地面积28385.75㎡，容积率2.5，总建面积93518㎡，其中住宅68327㎡，配套用房2636㎡，地下室面积20500㎡，不计容面积2055㎡；主要建筑为22层-24层高层住宅，并在西侧启源路设计2层沿街商业。 | 74495 | 24000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 71 | 逸合城综合体项目（XC-1-45、XC-1-50地块） | 续建 | 2020.05 - 2022.10 | 项目位于龙港新城中央商务区，总面积6.8万平方米，主要建设城市商业综合体、主题式星级酒店、CBD商街、在线影院、儿童游乐城等设施。 | 83935 | 1000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 72 | 新城XC-6-23居住地块项目(雲天美筑) | 续建 | 2020.09 - 2023.09 | 项目规划用地面积67205.54平方米（101亩），总建筑面积238972.24平方米，建设主楼11幢及附属配套设施，该项目的建成，其中包含13000平米政策用房。 | 240471 | 60000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 73 | 新城XC-6-31居住地块项目(春风里) | 续建 | 2020.09 - 2023.09 | 本项目用地面积59844.97㎡，容积率2.0，绿地率35%，总 建筑面积150594.94㎡，其中地上计容面积119689.94㎡ ，地下建筑面积30905㎡。 | 175843 | 42000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 74 | 龙港新城恒大逸合城03、04地块项目 | 续建 | 2020.04 - 2023.11 | 项目位于龙港新城滨海路以南、龙港新城临港大道以北，总建筑面积28.41万平方米。 | 110559 | 1000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 75 | 新城XC-1-58地块商住楼建设项目（金晖园） | 续建 | 2021.09 - 2024.10 | 项目规划用地面积35901.66平方米（53.85亩），总建筑面积125409.12平方米，建设9幢及附属配套设施，该项目的建成，将2024年10月交付。 | 133124 | 30000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 76 | 新城XC-1-52a地块开发项目（碧桂园） | 续建 | 2021.07 - 2024.10 | 项目规划用地面积37862.25平方米（56.79亩），总建筑面积141514平方米，其中地上建筑面积107634平方米，地下面积33370平方米，建设10幢及附属配套设施。 | 148262 | 40000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 77 | 智慧龙港工程 | 续建 | 2020.09 - 2022.12 | 项目建设龙港城市大脑和智慧化场景应用等，打造“整体智治”现代政府，提升民生服务效率和政府运行效率。 | 8000 | 2000 | 市智慧城市 建设中心 | 王同景 |
| 78 | 世纪新城3-21地块商业开发项目 （温德姆酒店） | 续建 | 2021.09 - 2024.09 | 项目用地面积30891平方米（合16.34亩），总建筑面积10891平方米，该项目建成，将完善世纪新城及龙港市配套商业配套设施。 | 32900 | 16000 | 市城乡一体化建设中心 | 金运灶 |
| 79 | 世纪新城片区3-16、3-04地块项目 | 续建 | 2021.09 - 2024.06 | 1.3-16规划用地面积34181平方米（51.27亩），总建筑面积104188平方米； 2.3-04规划用地面积7992平方米（15.26亩），总建筑面积25886平方米。 | 89911 | 22000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 80 | 龙港下涝未来社区项目 | 续建 | 2021.06 - 2024.06 | 项目规划用地面积208100平方米（312亩），总建筑面积440323平方米，该项目建成，将解决未来社区回迁安置和人才房，项目总收益人数6847人。 | 380000 | 85000 | 市城乡一体化建设中心 | 金运灶 |
| 81 | 双桂龙金东区E08-7地块城中村改造项目 | 续建 | 2020.07 - 2023.07 | 项目用地面积16630平方米（24.95亩），总建筑面积56134平方米，该项目建成，将解决双桂拆迁安置200套。 | 35937 | 9000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 82 | 新斗门G09地块城中村改造项目 | 续建 | 2020.12 - 2023.10 | 项目用地面积32238平方米（48.36亩），总建筑面积67196平方米，该项目建成，将解决斗门拆迁安置380套。 | 37582 | 9000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 83 | 象北D01-04地块城中村改造项目 | 续建 | 2019.09 - 2022.06 | 项目用地面积45807平方米（68.71亩），总建筑面积168200平方米，该项目建成，将解决象北拆迁安置472套。 | 52000 | 7000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 84 | 象北村D03-3地块城中村改造项目 | 续建 | 2020.12 - 2023.10 | 项目用地面积49005平方米（73.51亩），总建筑面积94164平方米，该项目建成，将解决象北拆迁安置276套。 | 86000 | 33000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 85 | 江口村A01、A03城中村改造项目 | 续建 | 2018.06 - 2022.06 | 项目用地面积72369平方米（108.55亩），总建筑面积220235平方米，该项目建成，将解决江口拆迁安置1022套。 | 122000 | 10000 | 市城乡一体化建设中心 | 陈美娜 |
| 86 | 温州高新区龙港分园配套中心项目 | 续建 | 2021.08 - 2023.08 | 项目用地面积37267平方米，总建设面积92659平方米，地上建筑面积81647平方米，地下建筑面积11012平方米，建筑占地面积13065平方米。 | 30000 | 12000 | 市国有资本运营有限公司 | 蔡成双 |
| 87 | 龙港塘东水厂三期扩建工程 | 续建 | 2020.10 - 2022.05 | 项目扩建规模为5万m³/d，部分建设为15万吨，主要是净水工艺系统工程和排泥水处理系统规模为15万吨。建设内容有新建15万 m³/d规模配水井1座；5万m³/d规模絮凝沉淀池下叠清水池1座；15万 m³/d规模V型滤池1座；15万 m³/d规模反冲洗用房1座；15万 m³/d规模泥水调节及污泥浓缩池1座；15万 m³/d规模脱水机房及污泥平衡池1座；对送水泵房和加药间进行扩容改造，并对现有厂区电气系统、自控系统、厂平面及厂区管道进行升级改造。 | 15500 | 2400 | 市水务发展有限公司 | 缪克权 |
| 88 | 龙港市雨污管网修复改造工程 | 续建 | 2021.09 - 2023.12 | 项目为全市区域雨污管道。 | 100000 | 30000 | 市水务发展有限公司 | 缪克权 |
| 89 | 龙港市公共服务中心区建设工程 | 续建 | 2021.01 - 2024.10 | 项目总用地面积117421平方米，总建筑面积 271000平方米，其中：地上建筑面积 175000平方米，地下建筑面积 96000 平方米。 | 260000 | 52000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 90 | 龙港市政法服务中心项目 | 续建 | 2021.04 - 2024.10 | 项目总用地面积35452平方米（约53.14亩），总建筑面积92935平方米，其中：地上建筑面积64040平方米，地下建筑面积28895平方米。 | 56600 | 12000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 91 | 龙港市龙湖片区市民广场建设工程 | 续建 | 2021.08 - 2024.10 | 总用地面积193788平方米 （290.68亩），总建筑面为64200平方米。其中市民广场南广场用地面积131732平方米，龙港市龙湖片区市民广场建设工程的市民广场北广场用地面积为62056平方米。 | 105011 | 30000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 92 | 新城龙湖片区市政道路建设工程 | 续建 | 2021.06 - 2025.12 | 1.宝元路（迎宾路-映湖路）用地面积16822平方米（约25.23亩），路长698米，路宽24米； 2.宝莹路（迎宾路-映湖路）用地面积12522平方米（约18.78亩），路长688米，路宽18米； 3.民康路（宝莹路-民惠路）用地面积6280平方米（约9.42亩），路长342米，路宽18米； 4.民丰路（民惠路-北闸路）用地面积3562平方米（约5.34亩），路长191米，路宽18米； 5.北闸路（迎宾路-映湖路）用地面积13051平方米（约19.58亩），路长717米，路宽18米； 6.昌盛路（迎宾路-映湖路）用地面积24029平方米（约36.04亩），路长711米，路宽36米； 7.民惠路（迎宾路-东海大道）用地面积5650平方米（约8.47亩），路长307米，路宽18米。 8.民泰路（昌盛路-宝元路）用地面积5459.5平方米（约8.47亩），路长288米，路宽18米。 | 23340 | 8000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 93 | 印艺小镇客厅建设项目 | 续建 | 2020.12 - 2022.12 | 项目位于龙港市世纪大道南侧、松阳路西侧、复兴路北侧、兴业路东侧，项目总建筑面积62700平方米，其中地上建筑面积约45700平方米，地下建筑面积约17000平方米。 | 41427 | 15000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 94 | 望洲变110kV输变电工程 | 续建 | 2020.08 - 2022.03 | 1.望洲 110kV变电站新建工程采用单层全户内布置，本期主变规模2×50兆伏安，本期110千伏出线2回，采用内桥接线。本期每台主变10千伏侧装设3.6+4.8兆乏并联电容器。10千伏本期出线24回，终期出线36回，均采用单母分段接线。 2.白沙-望洲110千伏线路工程新建线路路径长度5.05公里，其中双回架空1公里，双回电缆3.95公里，单回电缆0.1公里。 3.白沙220千伏变电站110千伏间隔扩建工程本期扩建110千伏出线间隔2个。采用与前期工程一致的110千伏户外GIS设备。 | 12154 | 3600 | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 95 | 温州联益线束胶粘带有限公司彩虹大道工贸智造厂房改扩建工程 | 新建 | 2022.02 - 2024.09 | 联谊线束智造园项目总用地面积50.59亩，总建筑面积10.1万平方米，新建智造中心、文创中心、智能+云平台、人才公寓、餐饮等设施。 | 34800 | 15000 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 96 | 弘德科创园建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 弘德科创园项目占地面积173.5亩，建筑面积24.54万平方米，其中产业园（含智能制造工厂、研发检测车间等）、非生产性配套（含人才公寓、餐饮、电子商务等商务配套）等设施于一体的科创园。 | 70000 | 23000 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 97 | 西河水深D1-02-4-2地块项目 | 新建 | 2022.04 - 2024.04 | 项目位于龙港西河水深区块 D1-02-4-2地块，用地面积23136.05平方米，建有2幢生产车间、一幢综合楼。 | 20000 | 5000 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 98 | 湖前双龙新型塑料制品产业园项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.09 | 项目打造一个集生产、物流配送、生活配套的数字化高端产业园 围绕湖前双龙制造业区，实施旧厂区改扩建，通过腾挪空间、合理规划布局，吸引萧江等地塑编企业聚集到双龙制造业区，打造一个集生产、物流配送、生活配套的数字化高端产业园。 | 40000 | 5000 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 99 | 彩虹智慧园配套项目工程 | 新建 | 2022.06 - 2024.06 | 项目总用地面积45亩，建筑面积6万平方米，规划兴建人才公寓、电子商务楼等设施，作为彩虹智慧园的配套提升设施。 | 30000 | 5000 | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 100 | 龙腾小学及幼儿园建设工程 | 新建 | 2022.10 - 2023.12 | 用地面积45.39亩，拟建48个班。其中小学办学规模36个班级，幼儿园办学规模12个班级。 | 19000 | 3000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 101 | 世纪中学新建工程 | 新建 | 2022.08 - 2024.08 | 项目位于龙港世纪新城 7-13地块（北侧为龙腾路，南侧为港耀路，东侧为白沙河大道），拟建设36班中学，总用地面积33528平方米（折合50.3亩），建筑面积34336平方米。 | 21550 | 5000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 102 | 龙港市特殊教育学校改建工程 | 新建 | 2022.10 - 2023.08 | 项目位于龙港云岩素质教育基地，现有用地面积25亩，拟改建为18班培智特教学校，面积6000 平方米。 | 6227 | 3000 | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 103 | 龙港城区基础设施提升改造工程 | 新建 | 2022.07 - 2025.10 | 包括道路电力“路中杆”上改下、综合管线提升、自来水管道、路灯建设、交通设施提升等项目。 | 12000 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 104 | 龙港桥下空间利用工程 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目包括体育公园、市政交通设施储备中心、停车场、休闲广场等项目建设。 | 10000 | 2000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 105 | 龙港市政设施提升工程 | 新建 | 2022.05 - 2024.09 | 项目包括市政道新建、改造提升、危桥改造、停车场、街头绿地公园等道路建设。 | 16000 | 6000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 106 | 西三街改造提升工程（沿江路至学仕路段） | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 道路全长约 4474m，红线宽 24 米。项目分两期实施，一期项目实施西三街（沿江路至世纪大道），二期项目实施西三街（世纪大道至学仕路）。 | 14000 | 6000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 107 | 宏程小学周边道路建设工程 | 新建 | 2022.04 - 2023.12 | 项目包含宏程路、西四街、海港路等3条道路改造和提升，主要包括道路白改变黑、桥梁、给排水、绿化等内容。2022年先实施一期宏程路改造提升工程和西四街桥梁建设。 | 5000 | 2500 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 108 | 龙翔路提升工程 | 新建 | 2022.01 - 2022.12 | 项目全长约4.2公里，现状道路24米，建设内容包括道路白改黑、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 5000 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 109 | “四好农村”公路建设工程 | 新建 | 2022.06 - 2024.12 | 项目总里程 5.324公里含东山周至山塘、灵海大道至灵宜线、瑞联至中山、上对口至三峰等4个项目，按四级公路技术标准进行设计，设计速度为20km/h，路基宽度8m。 | 6034 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 110 | 世纪新城路网建设工程 | 新建 | 2022.07 - 2024.12 | 包括世纪新城主要道路建设、配套设施建设等 | 18000 | 8000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 111 | 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程（龙港段） | 新建 | 2022.04 - 2025.10 | 项目总里程 52.2 公里，双向四车道高速公路，总投资约160亿元；其中龙港段约4.59公里，总用地26.6公顷，工期42个月。 | 148700 | 45000 | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 112 | 甬台温复线芦浦互通连接线工程 | 新建 | 2022.07 - 2026.06 | 项目设计速度为100km/h，路基宽度33.5m；芦浦互通连接线采用一级公路标准建设，设计速度为 60km/h，为双向六车道，路基宽度 32m。连接线全长1.322km，互通匝道总长2.39km，收费站1座，总用地面积约20公顷。 | 73441 | 15000 | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 113 | 人民路南延工程 | 新建 | 2022.08 - 2023.12 | 项目全长1.6公里，宽36米，建设内容包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。一期项目建设人民路（世纪大道至香林大道段），用地红线16米。 | 6000 | 2000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 114 | 城市“金边银角”整治工程 | 新建 | 2022.06 - 2023.06 | 项目包括龙港城区约70块空闲地整治道整治改造以及微型公园、停车场、沿河绿化等工程建设。 | 6000 | 6000 | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 115 | 瑞苍高速拆迁安置地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.10 | 总用地：99亩。其中瑞苍60亩；西桥社区安置地块39亩。总建筑面积：18万平方米。总安置面积8.8万平方米。 | 90000 | 28000 | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 116 | 228国道、芦浦互通拆迁安置地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.10 | 总用地85亩，总建筑面积13.5万平方米，安置面积8.35万平方米。 | 67500 | 20000 | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 117 | 龙高南A02a地块项目 | 新建 | 2022.07 - 2024.06 | 龙港市学仕路以南、龙宜公路以西，总建筑面积29765平方米。 | 27000 | 6000 | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 118 | 通港路B-02地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2024.06 | 通港路以北、扬升路以东。总建筑面积44715平方米。 | 45000 | 25000 | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 119 | 世纪新城片区6-23地块项目 | 新建 | 2022.07 - 2024.06 | 龙腾路以南、兴园路以东、港耀路以北、龙虹路以西，总建筑面积67214平方米。 | 75000 | 15000 | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 120 | 世纪新城片区7-03地块项目 | 新建 | 2022.07 - 2024.06 | 龙腾路以南、港耀路以北、龙虹路以东，宗建筑面积43372平方米。 | 45000 | 10000 | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 121 | 老旧小区改造工程 | 新建 | 2022.06 - 2025.06 | 项目包括松阳小区、威龙小区、江湾新村、金城花园、花园小区等10个老旧小区改造。 | 12000 | 5000 | 市自然资源与规划建设局 | 林福春 |
| 122 | 西部未来乡村建设工程 | 新建 | 2022.07 - 2023.11 | 涉及中对口、金山港、鲸头、滨江等4个社区，七字山公园提升、鲸头历史街区打造、月亮湾公园打造、社区入库景观提升、道路提升、建筑立面改造等内容。 | 7500 | 5000 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 123 | 芦浦第二联勤站未来乡村建设工程 | 新建 | 2022.04 - 2023.10 | 涉及儒桥头、华中、监后洋、石路等4个社区，按照“五化十场景”建设导则布置项目，包括社区入口景观提升、健身公园、文化客厅、服务中心、智慧平台、瓯韵乡村建筑等内容。 | 9200 | 6000 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 124 | 鳌江标准海塘双龙汇龙段建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 龙港市双龙汇龙段海塘 3.558km，20 年一遇提标至 100 年一遇。 | 35000 | 8000 | 市农业农村局 | 朱振票 |
| 125 | 美丽河道建设工程 | 新建 | 2022.06 - 2023.12 | 新美洲河、楼李河、殿下河、水深河、斗门河等10公里河，河道护岸、游步道、绿化提升，节点小品建设等。 | 10000 | 6500 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 126 | 高标准农田建设工程 | 新建 | 2022.06 - 2025.12 | 根据“十四五”农田建设要求及省规分年度下达的建设任务（新建、提升）总面积1.23万亩，主要对农田田间道路、排灌及防护设施进行建设与提升完善，对农田地力进行提升等。 | 6500 | 2000 | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 127 | 新城中央商务区地埋电力管道建设项目（一期） | 新建 | 2022.01 - 2023.06 | 龙港新城望洲变至各开闭所地埋线路建设，长度约4500米。 沿临港大道布置，全长约有1.2公里，电缆管道位于道路南侧绿化带下。沿新城大道布置，全长约有1.5公里，电缆管道位于道路南侧规划绿化带下。沿启源路布置，全长约有1.8公里，电缆管道位于道路东侧地块红线内。 | 5200 | 1900 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 128 | 新城月湖文化会客厅建设工程 （龙港市非遗馆） | 新建 | 2022.06 - 2024.12 | 项目位于龙港新城月湖路与文晖路交叉口（拟选址在龙港新城XC-1-62地块），总投资1.6亿元。总用地面积约26亩，总建筑面积约2.1万平方米，主要建设集文化阅读、创意设计、休闲娱乐、教育培训、商业服务于一体的公共文化生活中心。建成后将成为龙港市最大的文化主题综合体和文化地标式建筑，对于提高市民生活品质、提升城市品位具有重要意义。 | 16000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 129 | 新城养老康复中心建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2025.10 | 项目位于市人民医院项目东北角约100亩；主要建设内容为康复医疗中心、老年友好社区、高龄养护中心、旅居酒店等。 | 70000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 130 | 龙港市外国语学校建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2024.12 | 项目位于龙港新城中央商务区XC-1-26地块，项目北侧为滨海路，南侧为临港大道，西侧为月湖路，东侧为新城大道，总用地面积67151.7平方米（100.73亩）， 办学规模为54班，容纳在校生2310人。 | 46602 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 131 | 新城高级中学建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2025.09 | 本项目位于龙港新城中央商务区XC-4-31地块、XC-4-32地块、 XC-4-33地块、XC-4-35地块，项目选址位于霞飞路以北，临港大道以东，总用地面积124699平方米。 | 78000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 132 | 龙港市消防总站建设工程 | 新建 | 2022.06 - 2025.06 | 总用地面积20002.2平方米，建设内容为建特勤消防站用房、大队业务及附属用房、体能训练馆、消防指战员宿舍楼、特警用房、构筑物、室外体育运动设施等。 | 10000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 133 | 龙港市第一实验幼儿园建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 拟选址在龙港新城月湖北片区，拟建设12班高端国际教育幼儿园 | 15000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 134 | 新城世纪大道地埋电力管道建设项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 龙港新城世纪大道（时代大道至渔港路）沿线电力上改下，地埋电力管道建设，管道布置于世纪大道以东规划绿地下，全线长度约8.1公里。 | 5000 | 2000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 135 | 新城渣土消纳区道路网工程（一期） | 新建 | 2022.02 - 2023.05 | 项目涉及7条道路软基处理及路基填筑。 | 37000 | 25000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 136 | 新城吹填B1区及周边道路网建设工程 | 新建 | 2022.11 - 2025.12 | 产业大道（世纪大道至滨海路）等9条道路。 | 87000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 137 | 舥艚、芦浦工业区周边道路建设工程 | 新建 | 2022.09 - 2024.06 | 包括规划一路（时代大道至厂区路）、海丰路（时代大道至海丰路）等2条“四好农村路”，高科路（规划二路至规划三路）、规划三路（发展路至产业路）等2条市政道路。 | 5000 | 1500 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 138 | 新城龙湖西片区道路网工程 | 新建 | 2022.11 - 2025.12 | 科技路（世纪大道至科创路）等8条市政道路，全长约9817米。 | 43000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 139 | 新城18#垃圾中转站建设项目 | 新建 | 2022.01 - 2023.12 | 总用地面积4579.8平方米，计划建成垃圾压缩转运规模200t/d， 配置符合标准的除臭系统、污水处理等功能的垃圾中转站。 | 5000 | 3600 | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 140 | 月湖翠湖生态廊道项目（二期） | 新建 | 2022.09 - 2022.12 | 本项目将与月湖翠湖生态廊道（一期）工程相衔接，将城市道路与绿道景观相结合，构筑宜人的城市肌理和滨水空间，拟疏浚河道长度约2.55km，总绿化面积约20万平方米，工程建设主要包括：滨水绿化设施建设、园林景观建设、景观亮化工程等。 | 6000 | 6000 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
| 141 | 龙湖生态修复提升工程（龙湖北湖湿地公园） | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目位于龙港新城规划区中心区域，东西向处于湖东路、世纪大道之间，本次招标范围内总用地面积约314.1公顷（暂定）；其中水域面积215.2公顷（暂定），规划城市公园绿地面积94.4公顷，体育用地4.5公顷。包括绿化工程、亮化工程、景点、雕塑、小品、文化建筑、软基处理、防洪排涝、水生态等，以及人文景观及园道、城市家具建设。 | 60000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
| 142 | 龙港新城排涝调蓄工程 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 河道工程包含锦绣河西、护城河(涌江河~海蜃河)、涌江河、物流河、环城河(疏港西河至物流河段)、规划北闸河、锦绣河东、发展河东、发展河西、产业河东、湖东河等 11 条河道，总长度约长 17723 米。本年度实施河道为锦绣河西、发展河西两段。 | 76000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
| 143 | 龙港市综合材料交易市场（一期）建设项目 | 新建 | 2022.05 - 2024.11 | 项目位于新城产业集聚区疏港大道以南、渔港路以西，总用地面积238亩，总建筑面积35.6万平方米。建设分两期实施，一期内容为交易市场、仓库、地下商业等；二期为公寓、酒店餐饮、办公、配建公交场站等。 | 58000 | 15000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 144 | 人才智汇广场项目 | 新建 | 2022.10 - 2025.12 | 项目位于龙港新城1h-d11地块，东至湖滨路，南临城市绿地，西至世纪大道，北至海景路。项目总用地面积 44113 平方米（约 66.17 亩），总建筑面积为 151129 平方米，拟建设内容包括公寓、商业、地下室以及其他配套用房等。 | 60000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 145 | 居然之家建设项目 | 新建 | 2022.09 - 2026.12 | 项目位于翠湖商住地块，占地面积约200亩，打造温州南部大型家具选材、家装配送中心。 | 100000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 146 | 物流产业园项目 | 新建 | 2022.08 - 2023.12 | 项目占地面积208亩，打造供应链集成中心、快递电商中心、人才配套中心。 | 60000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 147 | 新城XC-C11-a2地块沥青养护项目 | 新建 | 2022.04 - 2024.04 | 用项目位于龙港新城产业集聚区，总用地面积35亩，总建筑面积5.1万平方米。主要建设综合楼、生产车间及配套附属设施等工程。项目建成后，预计年产值超1亿元，将成为龙港市政配套设施的重要组成部分，在道路建设、养护方面发挥重要作用。 | 10000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 148 | 新城XC-C10-a制造业地块项目 | 新建 | 2022.12 - 2024.12 | 用地面积113亩，总建筑面积约15万平方米，项目对接中。 | 100000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 149 | 新城XC-C09-a地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 用地面积166亩，总建筑面积约20万平方米，项目对接中。 | 100000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 150 | 新城XC-A06-b地块项目（原科力地块） | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 用地面积99亩，总建筑面积约12万平方米，建设方案对接中。 | 30000 | 7000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 151 | 新城XC-C05-a19地块项目（化工园区旁） | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 用地面积68亩，总建筑面积约9万平方米，项目对接中。 | 20000 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 152 | 金阳光伏项目 | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 用地面积100亩，总建筑面积约10万平方米，建设方案对接中。 | 30000 | 8000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 153 | 温州昌盛电力有限公司（龙港）生产基地建设工程 | 新建 | 2022.04 - 2023.05 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总投资1.1亿元，总用地面积27亩，总建筑面积2.8万平方米。主要建设温州昌盛电力有限公司（龙港）生产基地。 | 10900 | 5000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 154 | 印包产业园项目 （新城启动区舥艚板块村返回地） | 新建 | 2022.03 - 2024.03 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总投资3亿元，总用地面积70亩，总建筑面积10万平方米。主要建设标准厂房、仓储、公共服务及配套设施等。项目建成后以“印包•时尚”为主题，充分展现龙港印刷“多而全”“新而美”特色，激发龙港经济发展新动能。预计年产值超2亿元，将为行业中小企业转型提升提供示范。 | 30000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 155 | 温州佳远生物科技有限公司年产400吨纯壳聚糖纤维生产线建设项目 | 新建 | 2022.01 - 2024.01 | 项目位于龙港新城产业集聚区，总投资2亿元，总用地面积30亩，总建筑面积4.1万平方米。主要建设年产400吨纯壳聚糖纤维生产线。项目建成后预计年产值超1亿元，将对当地产业链完善，制造业转型提升发挥重要作用。 | 20000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 156 | 温州高新区龙港分园XC-C08-a1地块项目 | 新建 | 2022.12 - 2024.12 | 用地面积约80亩，总建筑面积约10万平方米，项目对接中。 | 30000 | 3000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 157 | 新城xc-1-60地块建设项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目选址于xc-1-60地块（原新城开发建设中心办公楼），约60亩，拟建设为居住项目。 | 75000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 158 | 新城XC-4-15地块房开项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.09 | 拟选址在XC-4-15地块，约58亩，拟建设为住宅。 | 100000 | 10000 | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 159 | 沿江板块综合开发项目 （含下埠A-16工程、沿江大道贯通工程） | 新建 | 2022.08 - 2026.08 | 片区开发总面积为50.4公顷（折合756亩）。主要有安置房4个地块、博物馆和老年人公寓等公建项目建设，新建道路10条以及绿化工程和土地平整等配套附属工程。 | 430000 | 80000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 160 | 农村土地全域综合整治项目 | 新建 | 2020.06 - 2030.12 | 项目推进6个行政村土地全域综合整治。 | 150000 | 15000 | 市城乡一体化建设中心 | 陈美娜 |
| 161 | 龙金东区E07-1、E08-1地块城中村改造项目 | 新建 | 2022.06 - 2024.12 | 项目用地面积37600平方米（56.4亩），总建筑面积113420平方米，该项目建成，将解决双桂拆迁安置560套。 | 72400 | 15000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 162 | 龙金东区F03-01、F03-13地块城中村改造项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.03 | 项目用地面积25805平方米（38.71亩），总建筑面积61017平方米，该项目建成，将解决陈良拆迁安置128套。 | 35148 | 5000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 163 | 龙金西区沿江片C10-05地块拆迁安置房项目 | 新建 | 2022.06 - 2024.12 | 项目用地面积22666平方米（34.0亩），总建筑面积56916平方米，该项目建成，将解决新兰拆迁安置214套。 | 38700 | 5000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 164 | 世纪新城5-22地块城中村改造项目 | 新建 | 2022.06 - 2024.08 | 项目规划用地面积43831平方米（65.75亩），总建筑面积109577平方米，该项目建成，将解决徐家庄拆迁安置380套。 | 82783 | 15000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 165 | 咸园A11-04地块城中村改造项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目用地面积27000平方米（40.5亩），总建筑面积75600平方米。 | 45110 | 3000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 166 | 文卫路（毛毯市场）拆迁安置房项目 | 新建 | 2022.08 - 2025.03 | 项目规划用地面积42279平方米（63.42亩），总建筑面积118381平方米，该项目建成，将解决文卫路拆迁安置479套。 | 75500 | 10000 | 市城乡一体化建设中心 | 金运灶 |
| 167 | 炉头村B-06、B-11地块城中村改造项目 | 新建 | 2022.07 - 2024.07 | 项目规划用地面积8176平方米（12.26），总建筑面积30590平方米，该项目建成，将解决炉头拆迁安置240套。 | 10000 | 3000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 168 | 新城3-01、3-02地块沿江板块拆迁安置房项目 | 新建 | 2022.08 - 2026.08 | 项目规划用地86000平方米（128.99亩），总建筑面积234690平方米、其中安置面积需63540平方米。 | 196926 | 24000 | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 169 | 龙港市基础服务提升工程（一期） | 新建 | 2022.01 - 2022.12 | 项目包含法院审判功能用房建设、新城便民服务中心、国资服务中心等项目用地面积约40000平方米，总建筑面积42000平方米。 | 8000 | 5000 | 市国资公司 | 陈熙和 |
| 170 | 龙港公交基础设施及配套工程 | 新建 | 2022.11 - 2024.07 | 1.新城首末站（启源站）建设； 2.公交车辆采购； 3.公交亭及电子站牌建设； 4.公交站充电桩及电力配套设施； 5.智能化信息等保； 6.停车场建设。 | 10000 | 3000 | 市交通发展有限公司 | 黄运志 |
| 171 | 龙港新城水厂工程（一期） | 新建 | 2022.09 - 2026.12 | 项目龙港新城水厂总设计规模为30万m³/d。，占地12.5公顷，一期设计供水能力为15万吨/日，包括深度处理、净水常规处理、排泥水处理等工艺系统。 | 35262 | 5000 | 市水务发展有限公司 | 缪克权 |
| 172 | 均瑶国际教育未来社区综合开发项目 | 新建 | 2022.08 - 2026.08 | 总面积为57.62公顷（折合864亩）。主要包括教育学校、幼儿园及亲子中心、党校及教师培训中心等公建项目、市政道路5条和配套附属工程等三大类11个子项目以及商住出让地块项目。 | 500000 | 8000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 173 | 监管中心建设工程 | 新建 | 2022.10 - 2025.05 | 项目建设为看守所、驻看守所武警营房、拘留所、政法一体化执法办案中心、警务技能训练基地，预征地81871平方米（约122.81亩），建设规模约36350平方米。 | 30000 | 800 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 174 | 警务综合技术大楼建设工程 | 新建 | 2022.10 - 2025.05 | 项目建设为交警大队业务技术用房，特巡警大队业务技术用房，城中派出所用房，征地30000平方米（约45亩），建设规模45000平方米。 | 25000 | 800 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 175 | 城北派出所改扩建工程 | 新建 | 2022.08 - 2024.08 | 项目建设为城北所业务技术用房，用地面积：5333平方米（约8亩）建筑面积8000平方米。 | 6500 | 500 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 176 | 民兵军事训练基地建设项目 | 新建 | 2022.09 - 2024.09 | 项目规划用地面积35亩，地上建筑面积7000平方米，半地下室约8000平方米，建设2幢5层楼房及半地下靶场， 该项目的建成，将为龙港市国防教育、征兵体检、民兵训练、应急队伍集训、党政干部培训等提供场所。 | 10800 | 600 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 177 | 龙湖绿化驳坎工程 | 新建 | 2022.08 - 2026.08 | 项目建设绿化工程24处，绿化面积478619平方米（约717.93亩），新建河道驳坎长6346米。 | 65000 | 4000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 178 | 龙湖片区商业综合体项目 | 新建 | 2022.09 - 2026.12 | 项目用地面积：35799平方米（约53.7亩），地上建筑面积 78758平方米。 | 70000 | 8000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 179 | 龙湖片区商业街项目 | 新建 | 2022.09 - 2026.12 | 项目总用地面积48048平方米（约72.07亩），地上建筑面积57658平方米。 | 55000 | 8000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 180 | 龙湖片区8-18地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目总用地面积72545平方米（约108.8亩）地上建筑面积174108平方米。 | 100000 | 20000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 181 | 龙湖片区8-03地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目总用地面积76763平方米（约115.14亩）地上建筑面积199584平方米。 | 120000 | 25000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 182 | 龙湖片区7-18地块项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目总用地面积102669平方米（约154亩）。 | 120000 | 25000 | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 183 | 印刷文化中心及数字化建设项目 | 新建 | 2022.07 - 2023.12 | 项目设于印艺小镇客厅一、二层，布展建筑面积15417.02平方米，其中一层面积9300.69平方米（核心布展区约5500平方米）为常设展区，二层面积6116.33平方米，为临展区及其他活动区。 | 8600 | 4000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 184 | 印艺小镇AAA景区创建项目（印艺文化生态园） | 新建 | 2021.12 - 2022.12 | 本项目规划建设面积印艺小镇范围内，建设内容为小镇入口门户建设工程、旅游标识系统建设工程、景区公共家具建设工程、旅游邮电系统建设工程、垃圾收集点建设工程、旅游停车场建设工程、旅游厕所建设工程、小摊贩综合整治工程、餐馆综合整治工程、户外广告专项整治工程、园区道路整治工程、滨水游步道建设工程、骑行绿道建设工程、旅游安全设施建设工程、旅游商品制作工程、旅游景区品牌推广工程 和旅游项目建设工程（含城市休闲绿地建设工程、龙港印艺文化展示长廊），该项目建成后将弥补龙港旅游短板，加快龙港旅游健康发展，对满足旅游需求、打造龙港旅游发展新格局等有着重大意义。 | 5500 | 1000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 185 | 乡村振兴数字农业产业平台集成创新示范建设项目 | 新建 | 2022.06 - 2024.06 | 项目总占地面积约21亩，三大庙文化礼堂边4000平方米（约6亩）作为一期建设农业数字科技与农产品科研示范平台；邻近土地10191.65平方米（约15亩）作为二期建设农业社会化服务中心，农业科技中心等。 | 19200 | 3000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 186 | 舥艚渔港安置小区周边配套道路工程 | 新建 | 2022.10 - 2023.10 | 分别为滨海大道、中段街、公园路三条道路，全长约1500米。 | 12000 | 2000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 187 | 舥艚渔港水产品交易市场建设工程 | 新建 | 2022.06 - 2024.06 | 项目建筑总面积 40345 平方米，地上计容建筑面积 31265 平方米，其中：水产品交易市场 31063 平方米、 供氧站 96 平方米、物业管理用房及垃圾房 106 平方米，地下建筑面积 9080 平方米，配建停车位 155 辆。总投资约 19617万元。 | 19617 | 3000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 188 | 印刷总部智造园建设项目 | 新建 | 2022.09 - 2025.12 | 项目位于新鸿中心广场东侧，总用地面积约35417平方米（折合53.13亩），土地性质为商住用地。建设内容主要包括印刷总部基地、创业孵化商务中心、金融中心、产业人才专家楼、产业蓝领公寓，以及配套用房等。项目建筑总面积138250平方米，地上计容面积106250平方米，建筑限高80米，配建机动车车位860辆。项目建成后可完善和提升龙港印刷产业的创新创业环境，提高龙港印刷包装产业的影响力，为打造区域品牌打下坚实基础。 | 103854 | 12000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 189 | 舥艚渔港安置房项目 | 新建 | 2022.10 - 2025.10 | 总用地面积47383平方米，总建筑面积151281平方米，设计内容为安置房952套等其他配套用房。 | 110000 | 10000 | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 190 | 龙港变电站及咸园变电站扩建工程 | 新建 | 2022.06 - 2023.12 | 本期扩建1 台240MVA 主变。主变压器容量比为240/240/120MVA ， 电压分接头为220 ±8*1.25%/115/37kV，接线组别为Yn，yn0，d11，阻抗电压（高中/高低/中低）为14%/24%/8%。 | 5476 | 2000 | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 191 | 龙港市配网建设工程 | 新建 | 2022.01 - 2022.12 | 涉及新增、改造主变容量约3.515万千伏安，线路总长度约78.56千米 | 6000 | 6000 | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 192 | 龙港市新能源设备提升工程 | 新建 | 2022.01 - 2022.12 | 项目新增建设分布式光伏10WM，建设3处充电站点。 | 5000 | 5000 | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 193 | 龙港市配网运维保障工程 | 新建 | 2022.01 - 2022.12 | 负责龙港市范围内线路、设备大修建设。 | 5000 | 4000 | 市供电公司 | 陈加银 |
| 合 计 | 10474968 | 2027500 |  |  |

附件2

2022年龙港市重点工程项目安排表（争取开工类）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2022年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙港市电信枢纽大楼建设项目 | 项目用地面积15亩，建筑面积1.5万平方米，打造集办公、营业、展厅、综合机房，属地化数据机房于一体的龙港电信枢纽综合楼。 | 15000 |  | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 2 | 龙港市社会福利中心建设项目 | 该项目集未成年人救助保护中心、救助管理站、96345社会公共服务中心等构为一体的民政民生综合服务中心，拟占地面积18.5亩。 | 10000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 3 | 北大洋养老院建设工程 | 原新城学校用地面积10亩，建筑面积1584平方米，于2020年9月停办，利用原建筑改造和扩建养老机构，有效解决养老床位。 | 5000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 4 | 社区卫生服务中心（基层卫生防疫体系）建设项目 | 本项目是健全基层防疫网络，加快完善城乡社卫生服务体系的需要；涉及7个社区卫生服务中心，分别为湖前、江山、白沙、龙江、平等、沿江、新城卫生服务中心；总用地面积约50亩，总建筑面积约49200平方米，计划总投资29500万元。 | 29500 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 5 | 龙港市体育综合工程 | 按照公共体育场建设标准，拟设置15000-20000座乙级体育场，用地面积195亩，建筑面积30000平方米。另外体育公园，桥下空间体育场景、乡村街头体育空间、停车场等设施同步建设。 | 50000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 6 | 公办托幼园建设工程（二期) | 本项目为新、改建10所公办托幼园，选址位于沿江、龙江、湖前、平等、芦浦等社区。本项目按照托育与公办幼儿园结合模式建设，新增幼儿园学位2700个，托育450个；项目用地面积60100平方米，建筑面积53800平方米。 | 40000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 7 | 江滨大道建设工程（彩虹大道至龙江水闸） | 项目包括江滨大道建设，全长约1.5公里，规划六车道，建设内容包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。 | 6000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 8 | 琵琶山商港建设项目 | 项目包括舥艚作业区通用码头一期工程、航道疏浚及防波拦砂堤建设工程。 | 134000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 9 | 象岗社区城中村改造项目(象中) | 项目用地面积50000平方米（75亩），总建筑面积125000平方米，该项目建成，将解决该小区危旧房改造600套。 | 85750 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 10 | 李家垟城中村改造项目 | 项目总用地面积200000平方米（合300亩），建筑面积500000平方米。 | 250000 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 11 | 龙港市旅游开发建设项目（一期） | 鲸头旅游提升工程：紫荆路房屋立面改造，秀水路古街旅游提升，龙船路及杨府路两侧旅游设施打造等。 | 10000 |  | 市交通发展有限公司 | 郑仰群 |
| 合 计 | 635250 |  |  |  |

附件3

2022年龙港市重点工程项目安排表（前期类）

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2022年计 划投资额 | 责任单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沿海高铁项目（温福高铁） | 项目建设为温州-宁德-福州，目标时速350km/h。 | 300000 |  | 市经济发展局 | 薛纪广 |
| 2 | 新城万象城综合体项目 | 项目新增华润万象城商业综合体1座。 | 100000 |  | 市经济发展局 | 肖若峰 |
| 3 | 龙港市金融街建设工程 | 项目位于龙港市新城，占地面积140亩，20家银行、保险、证券等金融机构入驻。 | 200000 |  | 市经济发展局 | 陈荣师 |
| 4 | 华润电厂二期项目 | 项目用海面积2.5公顷。 | 700000 |  | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 5 | 华润电厂码头扩建工程 | 项目扩建一座3.5万吨级码头泊位。 | 60000 |  | 市经济发展局 | 李绍省 |
| 6 | 龙港市丧事集中办理服务中心项目 | 新建龙港市丧事集中办理中心，占地50亩，用地面积33335平方米。 | 10000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 7 | 世纪小学建设工程 | 选址位于世纪新城4-08地块，用地面积45.22亩，拟建36班小学，建筑面积25790平方米。 | 20000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 8 | 龙金西区块规划小学建设工程 | 选址位于龙金大道以西，世纪大道以北（教育布局专项规划中为规划小学1)；用地面积45亩，拟建36班小学，建筑面积约25790平方米。 | 20000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 9 | 香林小学建设工程 | 选址位于龙港印艺小镇规划区内，用地面积45亩，拟建36班小学，建筑面积约25790平方米。 | 20000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 10 | 体育（艺术)实验学校建设工程 | 选址位于龙港新东塘路以西，朝辉路以北XC-2-14、XC-2-15地块中，用地面积109亩，建设54班九年一贯制寄宿学校，建筑面积约55000平方米。 | 47500 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 11 | 居家养老照料中心改造提升工程 | 拟改造提升24家居家养老服务照料中心，增强服务能力，丰富服务内容，满足大部分老年人居家社区养老需求。 | 5000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 12 | 龙港市社会服务综合中心项目 | 兼容人才交流中心、劳务市场、社工站、社会组织孵化基地、退役军人服务中心等功能；占地面积10亩，建筑面积14000平方米。 | 7000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 13 | 龙港市中医院建设工程 | 拟改建龙港市人民医院龙翔路园区为市中医院，占地面积25亩，新建建筑面积12000平方米，床位400。 | 20000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 14 | 龙港市精神病专科医院建设工程 | 该项目为精神病专科医院，用地面积35亩，建筑面积18000平方米，床位数为300床。 | 18000 |  | 市社会事业局 | 卢兴富 |
| 15 | S218 安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程 | 项目路线全长16.635km，其中龙港段约14.46公里，采用主要集散的一级公路标准，双向六车道，设计速度80km/h，路基宽度32m。 | 290000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 汤君连 |
| 16 | 世纪大道拓宽工程（龙翔路至时代大道） | 项目全长约2公里，宽69米，建设内容包括道路、桥梁、给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。工程建设后将完善龙港七纵五横主干道体系，提升城市主干道形象。 | 12000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 17 | 龙港大道提升工程 | 项目全长约2.4公里，宽50米，建设内容包括道路拓宽、白改黑、桥梁改造给排水、绿化、交通设施、电力及综合管线等。项目分两段实施，一期工程为龙港大道（西一街至沿湖路）改造提升工程，二期工程（沿湖路至外滩大堤段）。 | 10000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 18 | 香林大道建设工程（人民路至龙金大道） | 全长约3.8公里，宽32米，项目主要包括道路桥梁、雨污水、绿化、交通设施、电力及综合管线等，项目分期分段实施。 | 20000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 陈道将 |
| 19 | 池浦路瓦窑头村A-06地块项目 | 东城路以北，龙宁路以西。总建筑39000平方米。 | 30000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 20 | 龙金大道虞东新街地块项目（教育地块） | 龙金大道以西站港大道以南东新街以北。总面积57.15亩。 | 120000 |  | 市自然资源与规划建设局 | 章圣伦 |
| 21 | 十里白沙河改造开发项目 | 规划自通港桥至前东社区的白沙河段，全长10公里左右。通过分段打造，将白沙河沿线建设成“绿色的生态廊道、舒适的滨河走廊、时尚的活力水岸和多彩的历史长廊”，让曾经的十里白沙路重现繁华盛景。计划核心规划区面积2.11平方公里，总规划面积13.05平方公里。 | 50000 |  | 市农业农村局 | 李开恩 |
| 22 | 龙港市海塘安澜工程(江南海塘） | 提标或改造加固江南海涂围垦海塘13.08公里，标准100年一遇。 | 209000 |  | 市农业农村局 | 朱振票 |
| 23 | 龙港市群团活动中心项目 | 项目规划用地面积约2万平方米（30亩），总建筑面积约1.3万平方米，建设3幢主楼及附属配套设施（功能含：工人文化馆、科技馆、青少年宫、文化中心、妇女儿童活动中心、红十字救灾备灾物资储存室、残疾人康复中心等），该项目的建成，将满足各群体的精神文化需求，助推全国文明城市创建。选址于新城8-26地块。（该地块属龙港市城市馆项目，该项目约计75.65亩，其中30亩用于群团活动中心，此项目由市城发公司负责实施）。 | 40000 |  | 市群团工作部 | 李孝取 |
| 24 | 龙港市第二实验中学项目 | 本项目位于龙港新城中央商务区XC-3-41地块，项目北侧湖 东路，南侧民生路，东侧霞飞路，西侧城南大道。 总用地面积39050.19平方米，约积58.58亩；总建筑面积46458平方米，其中计入容积率 建筑面积36458平方米，另设地下建筑面积10000平方米。 本项目总投资31320万元 | 31320 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 25 | 绿城足球基地项目 | 项目建设8片11人制球场（其中6片天然草--包括一块带跑道和单侧看台的比赛场、2片人工草），2片5人制天然草球场测算，包括各类辅助训练、生活、工作设施配置公寓楼 | 20000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 26 | 科技创新岛项目 | 项目拟选址在龙港新城龙湖南侧，面积约600亩，科创岛内拟建设以碳零排放居住小区“太阳城”和科创中心。 | 100000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 27 | 新城北堤至舥艚堤内侧“四好农村路”工程（二标段） | 项目北起龙港新城江南海涂围垦琵琶闸桩号K6+661,南至舥艚片区舥艚堤坝终点与现状道路相连接，终点桩号K10+308.845。路线全 长3.649km ， K6+661-K6+771.206 段 利 用 老 路 全 长110m，实际实施长度3.539km。 | 1300 |  | 市新城开发建设中心 | 余礼彬 |
| 28 | 千年古琴公园项目 | 项目位于龙港新城北闸边，总面积约8750平方米，北邻月湖翠湖生态廊道一期项目，南接滨海景观带垦造耕地，主要建设内容包括场内游步道、微地形、绿植、景观等，计划拟投资1000万元。 | 1000 |  | 市新城开发建设中心 | 章宗淆 |
| 29 | 琵琶山湖公园项目 | 项目实施地点为琵琶山及琵琶湖，拟打造集攀岩、蹦极、湖滨步道集一体的娱乐休闲公园，建设内容包括观景亭及亲水平台、绿植、亮化工程等，计划投资10000万元。 | 10000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 30 | 龙湖文旅配套项目 | 龙湖文旅配套项目，位于龙港世纪大道东侧，科技路以南，拟建设为龙港文旅项目配套，集旅游纪念品零售、游客服务等。 | 20000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 31 | 龙港市综合材料交易市场（二期）建设项目 | 二期总建筑面积约20万 m2。主要建设内容包括专业市场、配套仓储、商务办公楼，酒店式公寓、配套商业用房。总投资约10亿。（市场配套仓储预计需求量较大，也请市政府在市场周边考虑一些仓储用地）。 | 100000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 32 | 新城智能制造科技园项目 | 位于龙港新城B1吹填区，拟规划布局龙港新城智能制造科技园，规划面积490亩，拟引进同本地主导产业相配合的智能式、物联网化的先进生产线建设项目，强化地方产业链，为本地传统产业转型提升提供指引。 | 300000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 33 | 新城数字经济产业园项目 | 位于龙港新城B1吹填区，拟规划布局龙港新城数字经济产业园，规划面积620亩，打造迎合制造业2.0时代的互联网产业孵化发展平台，整合网络运营、销售、包装等配套服务，为企业生产的前后端提供客制化解决方案。 | 320000 |  | 市新城开发建设中心 | 卢成武 |
| 34 | 中国包装新材料产业基地项目 | 用地约1000亩，一期重点导入丰原集团的年产10万吨聚乳酸项目，用地约200亩。二期导入聚乳酸的应用企业及其它包装新材料企业，累计投资达50亿元，累计用地500亩左右，三期导入印包新材料研发机构、检测机构及相关项目，累计投资100亿元，总用地1000亩。 | 1000000 |  | 市投资促进中心 | 陈正初 |
| 35 | 瓦窑头A-04、A-06地块城中村改造项目 | 项目用地面积22000平方米（合33亩），总建筑面积58230平方米。 | 36151 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 36 | 大桥制造业园区迁改项目 | 项目用地面积119300平方米（178.95亩），该项目建成，将对龙港市城西片环境得到极大提升。 | 28600 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 37 | 斗门区块B-08、B-04、C-01地块城中村改造（新斗门） | 项目用地面积44900平方米（65.75亩），总建筑面积171490平方米，该项目建成，将解决斗门整村改造拆迁安置。 | 109400 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 38 | 象北区块C02-02地块商业项目 | 项目用地面积4900平方米（7.35亩），建筑面积12250平方米。 | 13475 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 39 | 世纪新城4-03、4-06地块城中村改造项目（河北庙） | 项目用地面积32120平方米（合48.18亩），总建筑面积80300平方米。 | 55200 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 40 | 池浦繁荣路F地块城中村改造项目 | 项目用地面积27619平方米（41.42亩），总建筑面积69047平方米。 | 44100 |  | 市城乡一体化建设中心 | 章显宁 |
| 41 | 温州高新区龙港分园项目（二期） | 龙港市温州高新区龙港分园二期项目，位于龙港新城B1吹填区，规划面积450亩，作为深化地方合作的标杆项目，进一步扩大多方联动的招引优势，打造集约、低碳、重品质、重提升的示范型产业园区。 | 500000 |  | 市国资公司 | 蔡成双 |
| 42 | 新城水厂珊溪引水管道建设工程 | 新建DN2000原水管道约16km，设计起点为鳌江前3.2m隧洞，终点为新城水厂DN2000进水管，沿线依次穿越编织二街、龙湖公路、龙金大道、灵海大道。其中共6处顶管，13处管桥，顶管总长度约3740m，管桥总长度约635m。其中埋管段采用球墨铸铁管，顶管段和管桥段采用钢管。 | 36200 |  | 市水务发展有限公司 | 缪克权 |
| 43 | 龙港市城市馆项目 （会展中心） | 项目总用地面积67147平方米（约100.7亩），总建筑面积120000平方米，其中：地上建筑面积80000平方米，地下建筑面积40000平方米。 | 87000 |  | 市城市建设发展有限公司 | 陈厚浩 |
| 44 | 舥艚渔港管理研发中心项目 | 总用地面积15396平方米，总建筑面积41717平方米，设计内容为可研中心、研发中心、物业用房等功能。 | 21000 |  | 市产业科技发展有限公司 | 林福苗 |
| 45 | 启城220kV及其110kV送出工程 | 新增主变容量480MVA，线路总长度46.4千米 | 30000 |  | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 46 | 龙港海堤110kV输变电工程 | 新增主变容量160MVA，线路总长度10千米 | 5950 |  | 市供电公司 | 徐乃雄 |
| 合 计 | 5179196 |  |  |  |